**თავი III**

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები**

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 13 090 000.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 947 920.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 2 818 246.2 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 95.6%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 21.5%-ია.

**საქართველოს 2011-2019 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური,  
კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები**

*(ათას ლარებში)*

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები**

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 9 641 117.9 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 324 857.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 2 232 260.3 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.0%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.2%-ია.

**სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა**

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 2 152 313.1 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 347 675.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 313 961.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 90.3%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 14.6%-ია.

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა**

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 362 690.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 45 538.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 43 953.2 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.5%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 12.1%-ია.

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება**

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 933 879.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 229 849.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 228 071.1 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 24.4%-ია.

**2019 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა**

*(საკასო შესრულება)*

გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

* საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით.  საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით 2019 წლის იანვრიდან პენსიის ოდნეობა გაიზარდა და შეადგინა 200 ლარი, შესაბამისად, გადაანგარიშდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა. სულ საანგარიშო პერიოდში  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 479.7 მლნ ლარი;
* მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი  ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი ფულადი დახმარების გაცემა. 2019 წლის პირველი იანვრიდან განხორციელდა მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების სოციალური პაკეტის 20 ლარით ზრდა,  ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებში (რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და 16 წლამდე ბავშვები ცხოვრობენ) ბავშვის დახმარება გახუთმაგდა (შეადგენს 50 ლარს, მათ შორის 30 ლარი - ბავშვის კვების ვაუჩერის სახით ). მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიიმართა სულ 184.4 მლნ ლარი;
* „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატს სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 13.0 მლნ ლარი;
* „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდება მოსახლეობის, როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება; გეგმური ქირურგია, მ.შ.  კარდიოქირურგიისა და ონკოლოგიური დაავადებების ქირურგია; ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა - ქიმიო/ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 208.5 მლნ ლარი;
* საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესაბამისად მიმდინარეობდა მოსახლეობის უზრუნველყოფა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით. ქვეყნის მასშტაბით დაფინანსდა გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის, ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკულ დაავადებათა, ასევე, დიაბეტის (ტიპი 2), პარკინსონისა და ეპილეფსიის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 397.6 ათასი ლარი;
* სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 1 646 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 416 ოჯახს დაუფინანსდა საცხოვრებელი ფართების დაქირავება (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე);
* მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა, რომლის ფარგლებშიც კერძო საკუთრებაში ბინა გადაეცა 247 ოჯახს, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 306 საცხოვრებელი სახლი. დასრულდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა თბილისში (547 ბინა). მიმდინარეობს ზოგიერთი ობიექტის სარემონტო/სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოები. გრძელვადიანი საცხოვრებლით ახალაშენებულ კორპუსებში ქ. ბათუმში დაკმაყოფილდა 154 ოჯახი.
* იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დაიწყო 6 მრავალბინიანი კორპუსის (420 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო მრავალბინიანი კორპუსის (140 ბინა) სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელებაზე, მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები; ქ. მცხეთაში მიმდინარეობდა 2 რვასართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის (120 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ქ. ზუგდიდში მიმდინარეობდა 6 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (360 ბინა) სამშენებლობა სამუშაოები, ხოლო 2 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (240 ბინა) სამშენებლო სამუშაოებზე მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები; ქ. ქუთაისში, მიმდინარეობდა 3 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (480 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები.
* ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 082 საჯარო და 220 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 195.4 მლნ ლარი
* საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 369 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 485 საჯარო, 2 კერძო სკოლაში და 2 პროფესიულ სასწავლებელში. განხორციელდა კახეთის, ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთისა და გურიის რეგიონის, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 27 საჯარო სკოლაში საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურების შეყვანა.
* საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ უზრუნველყოფილი იქნა თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 საჯარო სკოლის 14 834 მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია. ასევე, დაფინანსდა 57 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
* ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 4.3 მლნ ლარზე მეტი;
* საზოგადოებრივი/პროფესიული და პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილნი იქნენ დაფინანსებით, ამ მიზნით მიიმართა 7.4 მლნ ლარი;
* სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა 41.0 მლნ ლარამდე;
* „სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის“ მიზნით დაფინანსდა სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამ მიზნით მიიმართა 6.1 მლნ ლარი;
* დასრულდა 4 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი და სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაფინანსდა 53 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის, გაფორმდა ხელშეკრულებები 36 საჯარო სკოლისთვის გადასაცემად 321 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის შესყიდვაზე. დაფინანსდა 4 პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოებისათვის. დასრულდა 8 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. დაფინანსდა 2 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულება სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის. ასევე დაფინანსდა 38 საჯარო სკოლა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის მიზნით. „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში დასრულდა გურიის, იმერეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის და აჭარის რეგიონების 17 საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აღიჭურვა 8 საჯარო სკოლა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით, ასევე, თანამედროვე ტექნიკით და ინვენტარით.
* მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში. განხორციელდა სწავლასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება როგორც ქვეყნის, ასევე უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში;
* ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას;
* სპორტის 44 სახეობაში დაფინანსდა 75 ეროვნული და საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრის ორგანიზება ან/და მასში მონაწილეობა, ასევე, 106 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 219 მედალი, მათ შორის 76 ოქრო, 51 ვერცხლი და 92 ბრინჯაო;
* სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში საქართველომ უმასპინძლა თბილისის გრან-პრი 2019 ძიუდოში საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებას; განხორციელდა მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, ზამთრისა და ზაფხულის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში;
* საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021წწ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსდა 77 საფეხბურთო კლუბი (საბაზო დაფინანსება);
* „კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა 33 ოლიმპიურ ჩემპიონზე და 750 სპორტსმენზე, მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე. ასევე, სტიპენდია გაიცა საქართველოს 143 სახალხო არტისტზე, სახალხო მხატვარზე და რუსთაველის პრემიის ლაურეატზე, სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფილია 23 ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე.
* „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფილია 380 ვეტერანი სპორტსმენი და სპორტის მუშაკი;
* „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დახმარებით უზრუნველყოფილია 25 მუნიციპალიტეტში მომუშავე 331 მწვრთნელი;
* ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში და აგრეთვე, იმ სოფლებში, რომლებსაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიენიჭათ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 1 თებერვლამდე პერიოდში მოხმარებული 4.9 მლნ მ3 ბუნებრივი აირის ღირებულება 2.8 მლნ ლარის ოდენობით;
* საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის  რეაბილიტაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების, საირიგაციო და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების, სხვადასხვა მოცულობის გრანტების გაცემის  მიზნით მიიმართა 13.6 მლნ ლარი;
* „შეღავათიანი აგროკრედიტების“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 693 სესხი 42.0 მლნ ლარის ოდენობით. სულ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 14.5 მლნ ლარი;
* „დანერგე მომავალის“ პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 535 ჰექტარზე გასაშენებელი 82 ბაღის პროექტი. აღნიშნულის დაფინანსების მიზნით მიიმართა 3.5 მლნ ლარი;
* ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ფარგლებში ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობდა იძულებითი და პროფილაქტიკური ვაქცინაცია: ცოფის, ჯილეხის, ნოდულარული დერმატიტის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის, ბრუცელოზის, თურქულის, საწინააღმდეგოდ. ასევე, მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია;
* აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში შექმნილია საკორდინაციო ცენტრი, დამტკიცდა სამოქმედო გეგმა, შესყიდულ იქნა 110.0 ათასი ლიტრი ინსექტიციდი და 250.0 ათასი ცალი ფერომონი. ამასთან, ჩინეთის მთავრობისგან მიღებულ იქნა 20 ერთეული ტრაქტორი შემასხურებლით და 20 ერთეული მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალება (ე.წ. პიკაპის ჯიპები). სპეციალური ტექნიკა, ფერომონები, ინსექტიციდები და სხვა დამხმარე საშუალებები დასაწყობებულ იქნა დასავლეთ საქართველოში. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 14.4 მლნ ლარი;
* „გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის“ ფარგლებში გარემოსდაცვითი მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით განხორციელებული იქნა რეგულირების ობიექტების (ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მფლობელი სუბიექტების, გარემოსდაცვით ტექნიკურ რეგლამენტებს დაქვემდებარებული საწარმოების) 435 ინსპექტირება (არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება-შესწავლა), მათ შორის 64 - საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების;
* დაცულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ვიზიტორთა სტატისტიკური აღრიცხვის საფუძველზე, სამი თვის მდგომარეობით ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 63.7 ათასი პირი, მათ შორის 24.6 ათასი - უცხოელი. ამასთან, გაფართოვდა ყაზბეგისა და ალგეთის ეროვნული პარკები, შესაბანისად დაცული ტერიტორიების საერთო ფართობი წინა წელთან შედარებით გაიზარდა და შეადგინა 665.7 ათასი ჰექტარი, რაც საქართველოს მთლიანი ფართობის 9.6 %-ია.
* საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 122.5 მლნ ლარი, მათ შორის:
* საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია - 32.5 მლნ ლარი;
* საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 14.3 მლნ ლარი;
* ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 42.1 მლნ ლარი.
* სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 61.1 მლნ ლარი, მათ შორის:
* მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამაზე - 9.8 მლნ ლარი;
* რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) პროექტზე - 2.9 მლნ ლარი;
* რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) – 2.9 მლნ ლარი;
* რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II – 2.8 მლნ ლარი;
* საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი - 6.0 მლნ ლარი;
* მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 2.2 მლნ ლარი;
* წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II – 7.3 მლნ ლარი;
* იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება - 20.2 მლნ ლარი.
* წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში:
* მიმდინარეობდა ქ. სიღნაღის და ქ. ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია;
* აბაშის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა 1.6 კმ მთავარი გადამცემი ხაზის და 2.2 კმ წყალმომარაგების ქსელის გაყვანა. ასევე, მიმდინარეობდა 116 სახლის და 205 ბინის დაერთება;
* მიმდინარეობდა ქ. ურეკში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა;
* ქ. ქუთაისში მიმდინარეობდა „მუხნარის“ და „ახალი აღმოსავლეთის“ რეზერვუარების მშენებლობა, „მუხნარის“ და „ქვიტირის“ სატუმბი სადგურების მშენებლობა. 287 კმ-იანი წყალმომარაგების ქსელიდან დასრულდა 279 კმ ქსელის და 19 კმ-იანი მაგისტრალური მილსადენიდან 15 კმ მილსადენის მოწყობა. დასრულდა მდინარე რიონზე ხიდის მშენებლობა;
* ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა „ბაშის“ რეზერვუარის და „ინგირის“ სატუმბი სადგურის მშენებლობა. დასრულდა 255 კმ-იანი წყალმომარაგების ქსელის და 14 კმ-იანი მაგისტრალური მილსადენიდან 13 კმ მილსადენის მოწყობა;
* თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში მიმდინარეობდა აბონენტების გამრიცხველიანება და მასთან დაკავშირებული სამუშაოები, სასმელის წყლის სათავე ნაგებობის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
* მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ახალსოფლის, ნორიოს და მარტყოფის წყალმომარაგების ქსელის (I ეტაპი) სამშენებლო სამუშაოები (სათავე ნაგებობის, საქლორატოროს და მაგისტრალური წყალსადენის მოწყობა);
* მიმდინარეობდა ქ. ლანჩხუთის წყალსადენის ქსელის გაფართოების სამშენებლო სამუშაოები (III ეტაპი);
* მიმდინარეობდა კურორტ აბასთუმნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (I ეტაპი).

წყალმომარაგების ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 69.9 მლნ ლარი.

* საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით: მოეწყო 16 პრეს და გაცნობითი ტური მსოფლიოს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნებიდან მოწვეული ჟურნალისტებისა და ტუროპერატორებისათვის; განხორციელდა მარკეტინგული კამპანია „Bloomberg TV Pan Europe“-სა და „Bloomberg TV UK“-ზე, სადაც განთავსდა საპრომოციო ვიდეორგოლი „Emotions are Georgia“; განხორციელდა ზამთრის სეზონის ინტერნეტ-სარეკლამო კამპანია Bloomberg-ზე, რომლის სამიზნე ბაზრებს წარმოადგენდა ახლო აღმოსავლეთი, ევროპის ქვეყნები და ამერიკის შეერთებული შტატები; საქართველო წარმოდგენილ იქნა 11 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაზე („New York Times Travel Show“ (ნიუ - იორკი), FITUR (მადრიდი); Ferien-Messe (ვენა), EMITT (სტამბული), Balttour (რიგა), Vakantiebeurs (უტრეხტი), MATKA (ჰელსინკი), IMTM (თელავივი), „ITB Berlin“ (ბერლინი), UITT (კიევი), „Partiamo, Swiss Tourism Festival Locarno’19“ (ლოკლარნო));
* საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ეწვია 1 617 548 საერთაშორისო მოგზაური, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 2.2%-ით;
* სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით, სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს გადაეცა 12 უძრავი ქონება, ხოლო 319 ობიექტი - თვითმმართველ ერთეულებს;
* სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 232 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს;
* „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში სსიპ - აწარმოე საქართველოში მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები 19 ბენეფიციარ კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებაზე (ინდუსტრიულ ნაწილში 10  ბენეფიციარ კომპანიასთან და სასტუმროს ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით 9 ბენეფიციარ კომპანიასთან), რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 55 მლნ ლარზე მეტს, ხოლო კომერციული ბანკების მიერ დამტკიცებული სესხების ჯამური მოცულობა - 21.9 მლნ ლარზე მეტს. აღნიშნული ბენეფიციარებიდან საბანკო სესხის კომპონენტით ისარგებლა 15-მა ბენეფიციარმა, ხოლო ლიზინგის კომპონენტით - 4-მა ბენეფიციარმა. ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში პროგრამის ერთ ბენეფიციარ კომპანიას აუნაზღაურდა გაწეული მომსახურების ხარჯი.
* „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 2 ბენეფიციარისთვის 407.5 ათ. ლარის ჯამური ღირებულების უძრავი ქონების გადაცემა;
* საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში;
* ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2019 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 15 მარტს გამოშვებული 280 846.0 ათასი ლარის ობლიგაციების განახლება 240 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 7.100% საპროცენტო განაკვეთით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც:
* 10 000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 7.375%;
* 8 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.375%;
* 12 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.375%;
* 10 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.375%.

ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2019 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2014 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

* საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 19 პოლიტიკური პარტია;
* გრძელდებოდა ქართული ქვედანაყოფების მონაწილეობის მიღება ავღანეთში ნატო-ს სამშვიდობო მისიაში „მტკიცე მხარდაჭერის მისია (RSM, QRF)“ და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM RCA).
* საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 51 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 59.8 ათასი ლარი.

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით**

**„შრომის ანაზღაურების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 371 367.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 354 278.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.4%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 15.9%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 12.6%-ს შეადგენს.

**„საქონელი და მომსახურების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 307 426.5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 270 971.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 88.1%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 12.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 9.6%-ს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:

* შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 47 452.4 ათასი ლარი;
* მივლინება - 18 028.7 ათასი ლარი;
* ოფისის ხარჯები - 45 473.1 ათასი ლარი;
* წარმომადგენლობითი ხარჯები - 2 798.0 ათასი ლარი;
* კვების ხარჯები - 19 444.2 ათასი ლარი;
* სამედიცინო ხარჯები - 20 339.8 ათასი ლარი;
* რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 4 467.1 ათასი ლარი;
* ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 31 168.7 ათასი ლარი;
* სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 2 454.0 ათასი ლარი;
* სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 79 345.2 ათასი ლარი.

**„პროცენტის”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 153 168.5 ათასი ლარი (დაზუსტებული გეგმის 99.1%), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 5.4%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 56 917.8 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 96 224.2 ათასი ლარი.

**„სუბსიდიების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 111 783.6 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 97 294.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87.0%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.5%-ს შეადგენს.

სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:

* მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 28 462.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.7%-ს შეადგენს;
* ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 18 052.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.3 %-ს შეადგენს;
* მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 5 293.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9 %-ს შეადგენს;
* რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე ჯამურად მიიმართა 5 751.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93.9 %-ს შეადგენს;
* მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - ჯამურად მიიმართა 5 747.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.7%-ს შეადგენს;

**„გრანტების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 80 284.7 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (86 997.2 ათასი ლარი) 92.3%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 2.9%-ს შეადგენს.

**„სოციალური უზრუნველყოფის”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 945 560.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (947 586.7 ათასი ლარი) 99.8%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 33.6%-ს შეადგენს.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

* მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 479 691.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
* მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 208 523.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
* მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 184 352.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
* საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა 41 362.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.9%-ს შეადგენს;

**„სხვა ხარჯების**” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 345 067.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 330 702.2 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 95.8%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14.8%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 11.7%-ს შეადგენს.

„სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

* სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 196 050.9 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 195 425.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
* სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 40 957.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
* წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 30 639.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს.

**2019 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა**

*(საკასო შესრულება)*

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში**

**2018-2019 წლების I კვარტლების ფაქტიური შესრულება**

**ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით**

*701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 -ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა*

***შენიშვნა:*** *701\* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები;*

*706\* – 2018 წლის მონაცემებთან მიმართებაში გაზრდა დაკავშირებულია საბიუჯეტო კლასიფიკაციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან, კერძოდ ზოგიერთი პროგრამის (ძირითადად საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროგრამა) ასიგნებები ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის ნაცვლად აღრიცხულია სხვა ხარჯების მუხლში, რამაც გავლენა იქონია ფუნქციონალურ აღრიცხვაზე*

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 495 191.8 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 286 384.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 19.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.2%. მათ შორის:
  + აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 85 341.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (393 056.6 ათასი ლარი) 21.7%-ია;
  + საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 8 355.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (33 423.6 ათასი ლარი) 25.0%-ია;
  + ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 153 442.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (643 746.0 ათასი ლარი) 23.8%-ია;
  + საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის შეადგინა 30 222.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (381 133.6 ათასი ლარი) 7.9%-ია;
  + საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 9 021.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (43 832.1 ათასი ლარი) 20.6%-ია.
* თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 855 274.1 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 249 362.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 29.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 9.8%. მათ შორის:
  + შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 147 065.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (404 715.0 ათასი ლარი) 36.3%;
  + საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 9 582.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (40 450.0 ათასი ლარი) 23.7%;
  + თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 5 976.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (33 530.0 ათასი ლარი) 17.8%-ს შეადგენს;
  + სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 86 738.6 ათასი ლარი, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩვენებლის (376 579.1 ათასი ლარი) 23.0%-ია.
* საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1 192 498.9 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 271 994.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.7%. მათ შორის:
  + პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 153 855.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (637 625.7 ათასი ლარი) 24.1%;
  + სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 17 732.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (97 237.9 ათასი ლარი) 18.2%;
  + სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 27 509.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (140 470.0 ათასი ლარი) 19.6%-ს შეადგენს;
  + სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 26 475.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (140 345.0 ათასი ლარი) 18.9%-ს შეადგენს;
  + საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 46 421.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (176 820.3 ათასი ლარი) 26.3%-ს შეადგენს.
* ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 166 504.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 245 800.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 11.3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 9.7%. მათ შორის:
  + საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 11 280.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (78 245.0 ათასი ლარი) 14.4%;
  + სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 62 194.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (289 254.0 ათასი ლარი) 21.5%-ს შეადგენს;
  + სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 2 766.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (81 100.0 ათასი ლარი) 3.4%-ს შეადგენს;
  + სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 500.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (9 900.0 ათასი ლარი) 5.1%;
  + ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 120 436.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 303 650.0 ათასი ლარი) 9.2%;
  + ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 40 841.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (336 323.1 ათასი ლარი) 12.1%;
  + ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 7 781.5 ათასი ლარი, რაცწლიური გეგმის (68 032.0 ათასი ლარი) 11.4%-ს შეადგენს.
* გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 101 517.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 14 916.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 14.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.6%. მათ შორის:
  + ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 5 011.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (22 900.0 ათასი ლარი) 21.9%-ს შეადგენს;
  + გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 217.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2 900.0 ათასი ლარი) 7.5%-ს შეადგენს;
  + ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 4 892.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (24 165.0 ათასი ლარი) 20.2%-ს შეადგენს;
  + გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 4 794.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (47 931.0 ათასი ლარი) 10.0%-ს შეადგენს.
* საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 106 894.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 34 268.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 32.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 1.3%. მათ შორის:
  + კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 1 344.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (11 882.5 ათასი ლარი) 11.3%-ს შეადგენს;
  + წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 32 924.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (95 012.0 ათასი ლარი) 34.7%-ს შეადგენს;
* ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 145 074.6 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 281 194.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 24.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.0%. მათ შორის:
  + სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 1 240.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (30 050.0 ათასი ლარი) 4.1%;
  + ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 219 410.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (800 600.0 ათასი ლარი) 27.4%-ს შეადგენს;
  + საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 37 674.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (166 281.0 ათასი ლარი) 22.7%;
  + საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 9 691.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (55 710.0 ათასი ლარი) 17.4%-ს შეადგენს;
  + ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 13 177.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (92 433.6 ათასი ლარი) 14.3%-ს შეადგენს.
* დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 312 490.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 69 679.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 22.3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.7%. მათ შორის:
  + დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 30 718.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (128 906.0 ათასი ლარი) 23.8%;
  + კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 17 609.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (91 099.6 ათასი ლარი) 19.3%-ს შეადგენს;
  + ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 19 148.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (59 200.0 ათასი ლარი) 32.3%-ს შეადგენს;
  + რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 228.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (962.0 ათასი ლარი) 23.8%-ს შეადგენს;
  + დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1 975.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (32 322.9 ათასი ლარი) 6.1%-ს შეადგენს.
* განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 372 945.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 358 514.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 26.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 14.1%. მათ შორის:
  + ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 202 390.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (651 794.3 ათასი ლარი) 31.1%-ს შეადგენს;
  + პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 8 579.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (53 577.0 ათასი ლარი) 16.0%;
  + უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 51 706.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (174 266.0 ათასი ლარი) 29.7%-ს შეადგენს;
  + უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 99.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 918.0 ათასი ლარი) 5.2%-ს შეადგენს;
  + განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 22 736.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (116 188.1 ათასი ლარი) 19.6%-ს შეადგენს;
  + განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 20 667.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (63 696.2 ათასი ლარი) 32.4%-ს შეადგენს;
  + განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 52 334.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (311 405.4 ათასი ლარი) 16.8%-ს შეადგენს.
* სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 3 040 340.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 734 106.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 24.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 28.8%. მათ შორის:
  + ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2 306.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (8 930.9 ათასი ლარი) 25.8%;
  + ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 488 151.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 955 261.0 ათასი ლარი) 25.0%-ს შეადგენს;
  + ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 188 207.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (786 462.9 ათასი ლარი) 23.9%;
  + საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 23 418.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (64 808.2 ათასი ლარი) 36.1%;
  + სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 17 575.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (59 032.0 ათასი ლარი) 29.8%;
  + სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 14 447.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (165 845.0 ათასი ლარი) 8.7%-ს შეადგენს.

**2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის**

**დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში**

**საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი**

საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 25 660.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 7 129.0 ათასი ლარი.

*ლარებში*

| ***დოკუმენტის თარიღი და ნომერი*** | ***თანხის გაცემის მიზანი*** | ***აქტით გამოყოფილი თანხა*** | ***გამოყოფილი თანხა*** | ***საკასო* ხარჯი** | ***გადახრა*** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია** | | **3,882,996.2** | **800,177.4** | **790,514.7** | **9,662.7** |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N64 25.01.19. | საქართველოს მთავრობის ცალკეული უწყებების აშშ-ის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის უკეთ წარმართვის, საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის, საქართველოში აშშ-ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისა და ქვეყნის საერთაშორისო და რეგიონული პოზიციონირების საკითხებზე ხელშეწყობის მიზნით აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად | 3,671,196.2 | 588,377.4 | 578,714.7 | 9,662.7 | |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N446 28.02.19. | ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის ლიკვიდაციის შედეგად გათავისუფლებულ თანამშრომელთა საკომპენსაციო თანხების გაცემის მიზნით | 211,800.0 | 211,800.0 | 211,800.0 | 0.0 | |
| **საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო** | | **6,615,461.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N487 14.03.19. | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და HILL AND KNOWLTON STRATEGIES, LLC -ს შორის გასაფორმებელი საკონსულტაციო და მედიამომსახურების შესყიდვის მიზნით | 6,615,461.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| **საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო** | | **10,092,426.6** | **6,141,258.9** | **6,141,249.5** | **9.4** |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N310 15.02.19. | საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს წარმომადგენლობის განხორციელების მიზნით, იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, შესაბამისი საარბიტრაჟო და სასამართლო ხარჯების, მოწმეებისა და უცხოელი ექსპერტების საარბიტრაჟო და სასამართლო პროცესში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კომპლექსურ საქმეებზე დავების საწარმოებლად იურიდიული მომსახურების შეყიდვის, საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების უცხო ქვეყანაში არამართლზომიერად გადაადგილებისა და დაკავების საქმეების უცხო ქვეყანაში წარმოებისა და ბავშვების საქართველოში დაბრუნების, საქართველოს მოქალაქეების ჰუმანიტარული საჭიროების უზრუნველყოფის მიზნით, აგრეთვე აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებული სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისა და საქართველოს კანონმდებლობით მათთან დაკავშირებული გადასახადების დასაფინანსებლად | 10,092,426.6 | 6,141,258.9 | 6,141,249.5 | 9.4 | |
| **საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო** | | **3,250,000.0** | **320,000.0** | **0.0** | **320,000.0** |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N463 11.03.19. | საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციის, საქართველოს, როგორც ქვეყნის წარმოჩენისა და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ღვინის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, 2019 წელს, ქ. ტოკიოში გასამართი ქართული ღვინის ისტორიისადმი მიძღვნილი „საქართველო - ღვინის სამშობლო“ - პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად | 3,250,000.0 | 320,000.0 | 0.0 | 320,000.0 | |
| **საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო** | | **250,000.0** | **250,000.0** | **197,222.3** | **52,777.7** |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N463 11.03.19. | საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციის, საქართველოს, როგორც ქვეყნის წარმოჩენისა და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ღვინის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, 2019 წელს, ქ. ტოკიოში გასამართი ქართული ღვინის ისტორიისადმი მიძღვნილი „საქართველო - ღვინის სამშობლო“ - პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად | 250,000.0 | 250,000.0 | 197,222.3 | 52,777.7 | |
| **საქართველოს პროკურატურა** | | **1,569,086.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N209 11.02.19. | საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, იურიდიული კომპანიებისა და სისხლის სამართლის დარგის სპეციალისტებისაგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, სათანადო ცოდნის მქონე ექსპერტების მიერ საქართველოსა და უცხო სახელმწიფოს საექსპერტო დაწესებულებებში შესაბამისი კვლევების ჩატარების, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ჩამორთმევას დაქვემდებარებული ქონების მოძიებაში დახმარებისა და შესაბამისი კონსულტაციის გაწევის, აგრეთვე აღნიშნული პირების ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯებისა და ზემოაღნიშნულ ღონისძიებათა ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გადასახადების დასაფინანსებლად | 1,569,086.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| **ს უ ლ** | | **25,659,970.2** | **7,511,436.2** | **7,128,986.5** | **382,449.8** |

***\* შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.03.2019 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან.***

**საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი**

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 6 600.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 5 661.5 ათასი ლარი.

*ლარებში*

| ***დოკუმენტის თარიღი და ნომერი*** | ***თანხის გაცემის მიზანი*** | ***აქტით გამოყოფილი თანხა*** | ***გამოყოფილი თანხა*** | **საკასო ხარჯი** | **გადახრა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები** | | **285,629,789.00** | **6,600,000.00** | **5,661,504.00** | **938,496.00** |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2577 31.12.18. | „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად | 220,843,855.0 | 5,350,000.0 | 5,323,934.0 | 26,066.0 |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N45 22.01.19. | „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად, | 39,894,000.0 | 50,000.0 | 32,238.0 | 17,762.0 |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N193 08.02.19. | ზუგდიდის მუნიციპალური ავტოპარკის განახლების მიზნით, სესხის გამოყოფა | 3,500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N215 12.02.19. | 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით | 7,865,000.0 | 1,000,000.0 | 119,576.0 | 880,424.0 |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N336 26.02.19. | 2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით | 2,315,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N350 27.02.19. | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სხვადასხვა ობიექტების რეაბილიტაციისათვის, ასევე ბოტანიკური ბაღის ტბისა და სარწყავი სისტემის წყალმომარაგებისათვის | 4,805,550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N554 15.03.19. | „ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის N120 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად | 3,061,940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N557 15.03.19. | „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის N50 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად | 1,284,444.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოს მთავრობის განკარგულება N558 15.03.19. | 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით | 2,060,000.0 | 200,000.0 | 185,756.0 | 14,244.0 |
| **ს უ ლ** | | **285,629,789.0** | **6,600,000.0** | **5,661,504.0** | **938,496.0** |

**წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების**

**დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები**

2019 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 13 320.7 ათასი ლარი. მათ შორის:

* საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 4 813.0 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 1 169.2 ათასი ლარი.
* წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 10 000.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 7 952.9 ათასი ლარი);
* წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს გამოეყო 254.0 ათასი ლარი (ათვისება 100%).
* წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 300.7 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 288.4 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 12.3 ათასი ლარი.

**სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**

**საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 272 823.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 56 917.8 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 215 906.1 ათასი ლარი.

ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 215 906.1 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია:

**მრავალმხრივი კრედიტორები** – 190 320.6  ათასი ლარი, მათ შორის:

* მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) -   74 832.1 ათასი ლარი;
* აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 52 889.1 ათასი ლარი;
* საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 37 373.0 ათასი ლარი;
* რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 16 898.6 ათასი ლარი;
* ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი  (EBRD) – 7 108.8 ათასი ლარი;
* სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) -  1 219.0  ათასი ლარი;

**ორმხრივი კრედიტორები** – 25 585.5  ათასი ლარი, მათ შორის:

* რუსეთი -   6 970.2  ათასი ლარი;
* საფრანგეთი - 5 531.8 ათასი ლარი;
* იაპონია  – 3 519.5  ათასი ლარი;
* ყაზახეთი - 2 705.1 ათასი ლარი;
* თურქეთი - 1 985.6  ათასი ლარი;
* ქუვეითი - 1 169.8  ათასი ლარი;
* აზერბაიჯანი - 1 019.7  ათასი ლარი;
* აშშ - 1 016.5 ათასი ლარი;
* სომხეთი - 899.5  ათასი ლარი;
* ირანი - 743.8  ათასი ლარი;
* ნიდერლანდები -  23.8  ათასი ლარი;

ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 56 917.8 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია:

**მრავალმხრივი კრედიტორები**  48 931.2 ათასი ლარი, მათ შორის:

* რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) -  18 370.1 ათასი ლარი;
* აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 16 861.0  ათასი ლარი;
* მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) -  8 876.5  ათასი ლარი;
* ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) -  1 924.0 ათასი ლარი;
* ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 927.1  ათასი ლარი;
* საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 793.2  ათასი ლარი;
* ევროკავშირი (EU) - 774.3 ათასი ლარი;
* სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) -  405.1  ათასი ლარი;

**ორმხრივი კრედიტორები** – 7 986.6  ათასი ლარი,  მათ შორის:

* რუსეთი – 2 443.8  ათასი ლარი;
* ყაზახეთი - 1 718.8 ათასი ლარი;
* საფრანგეთი - 1 210.3  ათასი ლარი;
* იაპონია – 734.1  ათასი ლარი;
* თურქეთი - 565.6  ათასი ლარი;
* ქუვეითი - 350.9 ათასი  ლარი;
* აზერბაიჯანი - 264.5 ათასი ლარი;
* სომხეთი - 236.5 ათასი ლარი;
* ირანი -194.5 ათასი ლარი;
* აშშ - 158.8 ათასი ლარი;
* ავსტრია - 100.2 ათასი ლარი;
* ნიდერლანდები- 8.6 ათასი ლარი;

*(ათასი ლარი)*

| **კრედიტორები** | **ვალების დაფარვა** | **პროცენტი** | **სულ 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| ავსტრია | - | 100.2 | 100.2 |
| კუვეიტი | 1,169.8 | 350.9 | 1,520.8 |
| იაპონია | 3,519.5 | 734.1 | 4,253.6 |
| აშშ | 1,016.5 | 158.8 | 1,175.3 |
| სომხეთი | 899.5 | 236.5 | 1,136.1 |
| აზერბაიჯანი | 1,019.7 | 264.5 | 1,284.2 |
| ირანი | 743.8 | 194.5 | 938.3 |
| ყაზახეთი | 2,705.1 | 1,718.8 | 4,423.9 |
| ნიდერლანდები | 23.8 | 8.6 | 32.4 |
| რუსეთი | 6,970.2 | 2,443.8 | 9,414.0 |
| თურქეთი | 1,985.6 | 565.6 | 2,551.3 |
| საფრანგეთი | 5,531.8 | 1,210.3 | 6,742.1 |
| IDA | 74,832.1 | 8,876.5 | 83,708.6 |
| IBRD | 16,898.6 | 18,370.1 | 35,268.7 |
| IFAD | 1,219.0 | 405.1 | 1,624.1 |
| EBRD | 7,108.8 | 927.1 | 8,035.9 |
| EIB | - | 1,924.0 | 1,924.0 |
| ADB | 52,889.1 | 16,861.0 | 69,750.1 |
| IMF | 37,373.0 | 793.2 | 38,166.2 |
| EU | - | 774.3 | 774.3 |
| **სულ** | ***215,906.1*** | ***56,917.8*** | ***272,823.9*** |

**სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 106 224.2 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 96 224.2 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 10 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:

* „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10 000.0 ათასი ლარი;
* „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3 690.0 ათასი ლარი;
* „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 5 096.6 ათასი ლარი;
* სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 10 319.1 ათასი ლარი;
* სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 77 118.5 ათასი ლარი.

**სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა**

**საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის (ნომინალით)**

**სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა**

**საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის**

**სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისატვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება**

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 379 413.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

* მიზნობრივი ტრანსფერი - 11 800.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 2 950.0 ათასი ლარი;
* სპეციალური ტრანსფერი - 98 474.4 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 21 383.0 ათასი ლარი;
* კაპიტალური ტრანსფერი - 269 138.9 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 5 889.8 ათასი ლარი.

**ტერიტორიული ერთეულებისათვის  
 გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა**

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 000.0 ათასი ლარი, სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 2 000.0 ათასი ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 39 894.0 ათასი ლარი, სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 32.2 ათასი ლარი.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 245 735.8 ათასი ლარი, სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 5 629.3 ათასი ლარი.

ზუგდიდისა და შუახევის მუნიციპალიტეტებს 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებით ფინანსური დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 თებერვლის N332 განკარგულებით შუახევის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 200.0 ათასი, ხოლო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს - 1 500.0 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხები სრულად გადარიცხულია.

ქალაქ ფოთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებს 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებით ფინანსური დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 თებერვლის N334 განკარგულებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 500.0 ათასი, ხოლო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს 900.0 ათასი ლარი. 3 თვის მდგომარეობით ფოთის მუნიციპალიტეტზე თანხა მთლიანად გადარიცხულია, ხოლო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტზე გადარიცხულია 500.0 ათასი ლარი.

ხულოს მუნიციპალიტეტს 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებით ფინანსური დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 თებერვლის N340 განკარგულებით ხულოს მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 300.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია.

ქედის მუნიციპალიტეტს 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებით ფინანსური დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N496 განკარგულებით ქედის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 400.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია.

ქუთაისის, ბაღდათის, სენაკის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებს 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებით ფინანსური დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 მარტის N659 განკარგულებით ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 700.0 ათასი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტს - 550.0 ათასი ლარი, სენაკის მუნიციპალიტეტს - 850.0 ათასი ლარი, ხოლო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს - 750.0 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხები სრულად გადარიცხულია.

**საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები**

*ათასი ლარი*

| **დასახელება** | **წლიური გეგმა** | **3 თვის ფაქტი** |
| --- | --- | --- |
| **კახეთის მხარე** | **31,940.4** | **353.8** |
| ახმეტის მუნიციპალიტეტი | 3,795.7 | 54.6 |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 5,961.3 | 121.1 |
| დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 2,136.0 | 0.0 |
| თელავის მუნიციპალიტეტი | 5,401.6 | 0.0 |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 5,311.3 | 0.0 |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 3,814.6 | 178.0 |
| სიღნაღის მუნიციპალიტეტი | 2,734.0 | 0.0 |
| ყვარელის მუნიციპალიტეტი | 2,785.8 | 0.0 |
| **იმერეთის მხარე** | **43,687.1** | **1,865.5** |
| ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი | 6,180.2 | 19.5 |
| ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 5,495.0 | 556.3 |
| ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 2,928.7 | 0.0 |
| წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2,947.2 | 0.0 |
| ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 2,841.8 | 157.5 |
| ვანის მუნიციპალიტეტი | 2,474.1 | 184.6 |
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 1,787.3 | 0.0 |
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 3,330.0 | 492.3 |
| სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | 3,261.4 | 0.0 |
| საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 5,602.3 | 120.2 |
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 4,200.0 | 335.1 |
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 2,639.1 | 0.0 |
| **სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე** | **50,075.8** | **1,315.0** |
| ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | 5,501.9 | 0.0 |
| ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 18,875.3 | 255.0 |
| აბაშის მუნიციპალიტეტი | 3,539.7 | 119.7 |
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 3,840.0 | 637.9 |
| მესტიის მუნიციპალიტეტი | 3,106.9 | 0.0 |
| სენაკის მუნიციპალიტეტი | 5,591.5 | 302.3 |
| ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 3,452.5 | 0.0 |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 1,979.9 | 0.0 |
| ხობის მუნიციპალიტეტი | 4,188.1 | 0.0 |
| **შიდა ქართლის მხარე** | **21,971.8** | **128.1** |
| გორის მუნიციპალიტეტი | 7,994.3 | 0.0 |
| ქარელის მუნიციპალიტეტი | 4,300.9 | 128.1 |
| კასპის მუნიციპალიტეტი | 4,800.0 | 0.0 |
| ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 4,876.7 | 0.0 |
| **ქვემო ქართლის მხარე** | **36,403.3** | **559.9** |
| ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 10,596.7 | 361.0 |
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 5,370.0 | 0.0 |
| გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 6,150.0 | 0.0 |
| დმანისის მუნიციპალიტეტი | 3,010.0 | 80.7 |
| თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 3,428.7 | 47.4 |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 5,128.0 | 70.8 |
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 2,720.0 | 0.0 |
| **გურიის მხარე** | **14,553.9** | **737.6** |
| ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 2,615.1 | 280.5 |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 8,700.0 | 371.5 |
| ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 3,238.8 | 85.6 |
| **სამცხე-ჯავახეთის მხარე** | **16,628.0** | **0.0** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 3,319.8 | 0.0 |
| ადიგენის მუნიციპალიტეტი | 3,724.8 | 0.0 |
| ასპინძის მუნიციპალიტეტი | 845.2 | 0.0 |
| ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 2,500.0 | 0.0 |
| ახალციხის მუნიციპალიტეტი | 4,688.1 | 0.0 |
| ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი | 1,550.0 | 0.0 |
| **მცხეთა-მთიანეთის მხარე** | **16,941.4** | **249.9** |
| დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 4,902.1 | 65.8 |
| თიანეთის მუნიციპალიტეტი | 3,503.5 | 131.2 |
| მცხეთის მუნიციპალიტეტი | 6,685.8 | 53.0 |
| ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 1,850.0 | 0.0 |
| **რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე** | **13,534.1** | **419.4** |
| ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | 3,990.0 | 419.4 |
| ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | 1,155.1 | 0.0 |
| ონის მუნიციპალიტეტი | 5,443.6 | 0.0 |
| ცაგერის მუნიციპალიტეტი | 2,945.4 | 0.0 |
| **ჯამი** | **245,735.8** | **5,629.3** |

*\*შენიშვნა: „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე. თანხების გადარიცხვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად.*

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები**

*ათასი ლარი*

| **დასახელება** | **წლიური გეგმა** |
| --- | --- |
| **კახეთის მხარე** | **4,182.0** |
| ახმეტის მუნიციპალიტეტი | 686.0 |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 520.0 |
| დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 256.0 |
| თელავის მუნიციპალიტეტი | 478.0 |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 930.0 |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 658.0 |
| სიღნაღის მუნიციპალიტეტი | 328.0 |
| ყვარელის მუნიციპალიტეტი | 326.0 |
| **იმერეთის მხარე** | **7,138.0** |
| ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 812.0 |
| ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 532.0 |
| წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 704.0 |
| ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 346.0 |
| ვანის მუნიციპალიტეტი | 570.0 |
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 822.0 |
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 690.0 |
| სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | 660.0 |
| საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 672.0 |
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 860.0 |
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 470.0 |
| **სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე** | **6,574.0** |
| ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 948.0 |
| აბაშის მუნიციპალიტეტი | 500.0 |
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 990.0 |
| მესტიის მუნიციპალიტეტი | 1,524.0 |
| სენაკის მუნიციპალიტეტი | 738.0 |
| ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 446.0 |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 644.0 |
| ხობის მუნიციპალიტეტი | 784.0 |
| **შიდა ქართლის მხარე** | **4,348.0** |
| გორის მუნიციპალიტეტი | 1,630.0 |
| ქარელის მუნიციპალიტეტი | 940.0 |
| კასპის მუნიციპალიტეტი | 934.0 |
| ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 844.0 |
| **ქვემო ქართლის მხარე** | **4,760.0** |
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 724.0 |
| გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 662.0 |
| დმანისის მუნიციპალიტეტი | 686.0 |
| თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 884.0 |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 1,232.0 |
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 572.0 |
| **გურიის მხარე** | **2,552.0** |
| ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 748.0 |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 1,074.0 |
| ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 730.0 |
| **სამცხე-ჯავახეთის მხარე** | **3,386.0** |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 456.0 |
| ადიგენის მუნიციპალიტეტი | 648.0 |
| ასპინძის მუნიციპალიტეტი | 304.0 |
| ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 922.0 |
| ახალციხის მუნიციპალიტეტი | 612.0 |
| ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი | 444.0 |
| **მცხეთა-მთიანეთის მხარე** | **4,448.0** |
| დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 2,582.0 |
| თიანეთის მუნიციპალიტეტი | 778.0 |
| მცხეთის მუნიციპალიტეტი | 836.0 |
| ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 252.0 |
| **რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე** | **2,506.0** |
| ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | 734.0 |
| ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | 544.0 |
| ონის მუნიციპალიტეტი | 608.0 |
| ცაგერის მუნიციპალიტეტი | 620.0 |
| **ჯამი** | **39,894.000** |

**ფინანსური დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში 2019 წლის 3 თვის მდგომარეობით**

*ათასი ლარი*

| **ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება** | **სულ ტრანსფერი** | | **მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | | **სპეციალური ტრანსფერი** | | **კაპიტალური ტრანსფერი** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **წლიური გეგმა** | **3 თვის ფაქტი** | **წლიური გეგმა** | **3 თვის ფაქტი** | **წლიური გეგმა** | **3 თვის ფაქტი** | **წლიური გეგმა** | **3 თვის ფაქტი** |
| აფხაზეთის ა.რ. | 8,000.0 | 2,000.0 |  |  | 8,000.0 | 2,000.0 |  |  |
| აჟარა | 1,108.0 | 276.9 | 30.0 | 7.5 | 1,078.0 | 269.4 |  |  |
| აჭარა | 3,433.6 | 3,433.6 | 0.0 | 0.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | 533.6 | 533.6 |
| აჭარის ა.რ | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი | 533.6 | 533.6 |  |  |  |  | 533.6 | 533.6 |
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| ქედის მუნიციპალიტეტი | 400.0 | 400.0 |  |  | 400.0 | 400.0 |  |  |
| შუახევის მუნიციპალიტეტი | 1,200.0 | 1,200.0 |  |  | 1,200.0 | 1,200.0 |  |  |
| ხულოს მუნიციპალიტეტი | 1,300.0 | 1,300.0 |  |  | 1,300.0 | 1,300.0 |  |  |
| თვითმმართველი ქალაქი თბილისი | 50,460.0 | 4,242.6 | 460.0 | 114.9 | 50,000.0 | 4,127.7 | 0.0 | 0.0 |
| კახეთის მხარე | 37,597.4 | 722.8 | 1,475.0 | 369.0 | 1,733.4 | 0.0 | 34,389.0 | 353.8 |
| ახმეტის მუნიციპალიტეტი | 4,616.7 | 88.5 | 135.0 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 4,481.7 | 54.6 |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 6,641.3 | 161.0 | 160.0 | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 6,481.3 | 121.1 |
| დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 2,577.0 | 46.2 | 185.0 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 2,392.0 | 0.0 |
| თელავის მუნიციპალიტეტი | 6,164.6 | 71.4 | 285.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 5,879.6 | 0.0 |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 6,461.3 | 54.9 | 220.0 | 54.9 | 1,733.4 | 0.0 | 4,507.9 | 0.0 |
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 4,682.6 | 230.5 | 210.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 4,472.6 | 178.0 |
| სიღნაღის მუნიციპალიტეტი | 3,207.0 | 36.3 | 145.0 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 3,062.0 | 0.0 |
| ყვარელის მუნიციპალიტეტი | 3,246.8 | 33.9 | 135.0 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 3,111.8 | 0.0 |
| იმერეთის მხარე | 58,110.1 | 6,126.4 | 2,135.0 | 533.7 | 6,677.0 | 3,725.2 | 49,298.1 | 1,867.5 |
| ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი | 9,115.2 | 2,778.3 | 235.0 | 58.8 | 2,700.0 | 2,700.0 | 6,180.2 | 19.5 |
| ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 6,539.0 | 614.2 | 232.0 | 57.9 | 995.0 | 0.0 | 5,312.0 | 556.3 |
| ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 5,510.7 | 512.7 | 150.0 | 37.5 | 1,900.0 | 475.2 | 3,460.7 | 0.0 |
| წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 3,821.2 | 42.6 | 170.0 | 42.6 | 95.0 | 0.0 | 3,556.2 | 0.0 |
| ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 3,865.8 | 741.6 | 128.0 | 32.1 | 550.0 | 550.0 | 3,187.8 | 159.5 |
| ვანის მუნიციპალიტეტი | 3,189.1 | 220.9 | 145.0 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 3,044.1 | 184.6 |
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 2,849.3 | 60.0 | 240.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 2,609.3 | 0.0 |
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 4,180.0 | 532.2 | 160.0 | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 4,020.0 | 492.3 |
| სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | 4,108.4 | 46.8 | 187.0 | 46.8 | 437.0 | 0.0 | 3,484.4 | 0.0 |
| საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 6,464.3 | 167.6 | 190.0 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 6,274.3 | 120.2 |
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 5,198.0 | 369.6 | 138.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 5,060.0 | 335.1 |
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 3,269.1 | 39.9 | 160.0 | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 3,109.1 | 0.0 |
| სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე | 64,046.8 | 7,364.7 | 1,797.0 | 449.7 | 12,385.0 | 5,653.8 | 49,864.8 | 1,261.1 |
| თვითმმართველი ქალაქი ფოთი | 8,261.9 | 2,565.1 | 260.0 | 65.1 | 2,500.0 | 2,500.0 | 5,501.9 | 0.0 |
| ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 21,673.3 | 1,842.6 | 350.0 | 87.6 | 5,555.0 | 1,553.8 | 15,768.3 | 201.2 |
| აბაშის მუნიციპალიტეტი | 4,186.7 | 156.6 | 147.0 | 36.9 | 315.0 | 0.0 | 3,724.7 | 119.7 |
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 4,985.0 | 676.6 | 155.0 | 38.7 | 70.0 | 0.0 | 4,760.0 | 637.9 |
| მესტიის მუნიციპალიტეტი | 4,755.9 | 31.2 | 125.0 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 4,630.9 | 0.0 |
| სენაკის მუნიციპალიტეტი | 7,374.5 | 1,201.2 | 195.0 | 48.9 | 2,260.0 | 850.0 | 4,919.5 | 302.3 |
| ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 4,070.5 | 42.9 | 172.0 | 42.9 | 345.0 | 0.0 | 3,553.5 | 0.0 |
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 3,556.9 | 795.9 | 183.0 | 45.9 | 750.0 | 750.0 | 2,623.9 | 0.0 |
| ხობის მუნიციპალიტეტი | 5,182.1 | 52.5 | 210.0 | 52.5 | 590.0 | 0.0 | 4,382.1 | 0.0 |
| შიდა ქართლის მხარე | 32,896.8 | 1,786.5 | 1,081.0 | 270.9 | 5,970.0 | 1,374.0 | 25,845.8 | 141.6 |
| გორის მუნიციპალიტეტი | 9,927.3 | 75.9 | 303.0 | 75.9 | 0.0 | 0.0 | 9,624.3 | 0.0 |
| ერედვის მუნიციპალიტეტი | 1,970.0 | 492.6 | 45.0 | 11.4 | 1,925.0 | 481.2 | 0.0 | 0.0 |
| ქურთის მუნიციპალიტეტი | 2,125.0 | 531.3 | 90.0 | 22.5 | 2,035.0 | 508.8 | 0.0 | 0.0 |
| ქარელის მუნიციპალიტეტი | 5,453.9 | 195.0 | 213.0 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 5,240.9 | 141.6 |
| კასპის მუნიციპალიტეტი | 5,909.0 | 43.8 | 175.0 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 5,734.0 | 0.0 |
| თიღვის მუნიციპალიტეტი | 1,566.0 | 391.5 | 30.0 | 7.5 | 1,536.0 | 384.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 5,945.7 | 56.4 | 225.0 | 56.4 | 474.0 | 0.0 | 5,246.6 | 0.0 |
| ქვემო ქართლის მხარე | 42,934.3 | 1,001.0 | 1,771.0 | 441.1 | 290.0 | 0.0 | 40,873.3 | 559.9 |
| ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 11,096.7 | 484.4 | 500.0 | 123.4 | 0.0 | 0.0 | 10,596.7 | 361.0 |
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 6,399.0 | 76.2 | 305.0 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | 6,094.0 | 0.0 |
| გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 7,072.0 | 65.1 | 260.0 | 65.1 | 0.0 | 0.0 | 6,812.0 | 0.0 |
| დმანისის მუნიციპალიტეტი | 3,826.0 | 113.1 | 130.0 | 32.4 | 290.0 | 0.0 | 3,406.0 | 80.7 |
| თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 4,529.7 | 101.7 | 217.0 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 4,312.7 | 47.4 |
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 6,610.0 | 133.2 | 250.0 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 6,360.0 | 70.8 |
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 3,401.0 | 27.3 | 109.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 3,292.0 | 0.0 |
| გურიის მხარე | 18,661.9 | 1,401.7 | 656.0 | 164.1 | 1,650.0 | 685.8 | 16,355.9 | 551.9 |
| ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 3,583.1 | 335.4 | 220.0 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | 3,363.1 | 280.5 |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 10,027.0 | 434.8 | 253.0 | 63.3 | 560.0 | 185.8 | 9,214.0 | 185.8 |
| ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 5,051.8 | 631.5 | 183.0 | 45.9 | 1,090.0 | 500.0 | 3,778.8 | 85.6 |
| სამცხე-ჯავახეთის მხარე | 21,117.0 | 275.7 | 1,103.0 | 275.7 | 465.0 | 0.0 | 19,549.0 | 0.0 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 3,965.8 | 47.4 | 190.0 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 3,775.8 | 0.0 |
| ადიგენის მუნიციპალიტეტი | 4,509.8 | 34.2 | 137.0 | 34.2 | 465.0 | 0.0 | 3,907.8 | 0.0 |
| ასპინძის მუნიციპალიტეტი | 1,275.2 | 31.5 | 126.0 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 1,149.2 | 0.0 |
| ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 3,637.0 | 53.7 | 215.0 | 53.7 | 0.0 | 0.0 | 3,422.0 | 0.0 |
| ახალციხის მუნიციპალიტეტი | 5,570.1 | 67.5 | 270.0 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 5,300.1 | 0.0 |
| ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი | 2,159.0 | 41.4 | 165.0 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 1,994.0 | 0.0 |
| მცხეთა-მთიანეთის მხარე | 24,501.4 | 1,044.6 | 786.0 | 196.5 | 4,256.0 | 647.2 | 19,459.4 | 200.9 |
| ახალგორის მუნიციპალიტეტი | 2,416.0 | 603.9 | 90.0 | 22.5 | 2,326.0 | 581.4 | 0.0 | 0.0 |
| დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 7,591.1 | 92.5 | 107.0 | 26.7 | 470.0 | 65.8 | 7,014.1 | 0.0 |
| თიანეთის მუნიციპალიტეტი | 4,417.5 | 165.1 | 136.0 | 33.9 | 680.0 | 0.0 | 3,601.5 | 131.2 |
| მცხეთის მუნიციპალიტეტი | 7,889.8 | 161.9 | 368.0 | 92.1 | 780.0 | 0.0 | 6,741.8 | 69.8 |
| ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 2,187.0 | 21.3 | 85.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 2,102.0 | 0.0 |
| რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე | 16,546.1 | 546.3 | 506.0 | 126.9 | 3,070.0 | 0.0 | 12,970.1 | 419.4 |
| ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | 4,864.0 | 454.5 | 140.0 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 4,724.0 | 419.4 |
| ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | 1,804.1 | 26.4 | 105.0 | 26.4 | 930.0 | 0.0 | 769.1 | 0.0 |
| ონის მუნიციპალიტეტი | 6,154.6 | 25.8 | 103.0 | 25.8 | 1,925.0 | 0.0 | 4,126.6 | 0.0 |
| ცაგერის მუნიციპალიტეტი | 3,723.4 | 39.6 | 158.0 | 39.6 | 215.0 | 0.0 | 3,350.4 | 0.0 |
| ჯამი | 379,413.4 | 30,222.8 | 11,800.0 | 2,950.0 | 98,474.4 | 21,383.0 | 269,138.9 | 5,889.8 |